### Załącznik Nr 4

UMOWA NR …........./2010

Zawarta w dniu..................................  w  miejscowości Olszanica   pomiędzy:

Gminą Olszanica  zwaną w dalszej części  umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Pana Krzysztofa Zapałę

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Lucyny Weremińskiej

a

.............................................................................

.............................................................................

reprezentowanym przez:

.................................................................................

.................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania RRG 340/20/2010  zgodnie z postanowieniami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm)  o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „ Remont drogi gminnejNr 118316 w m. Uherce Mineralne – Kostryń  na dł. 400 mb,,

”obejmujący zakres robót zgodnie z przedmiarem robót oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót przekazanym oferentom, w tym również Wykonawcy przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z treścią umowy i zakresem robót wymienionym w § 1 ust. 1
 i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym również prawa budowlanego

3. Integralną częścią umowy są:  specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

§ 2.

Strony ustalają termin realizacji zamówienia  na 30.11.2010  r.

§ 3

- Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie 
z ofertą złożoną w przetargu, w kwocie ........................................ zł. brutto 
( słownie................................................................................................)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  
z realizacją  przedmiotu niniejszej umowy.

3. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy 
 w terminie do dnia ..................................................................................

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ......................................, który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126)

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ......................................................

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zapewnienie należytego ładu i porządku,

- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego robót, maszyn          i urządzeń,

- uporządkowanie budynku po zakończonych robotach,

- ubezpieczenie na swój koszt robót i urządzeń od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych,

- naprawienie na swój koszt szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

6.  zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, narzędzi, telefonu itp.

§ 6

Ponadto Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki:

1. Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych

- Na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą,

- Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych,

§ 7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszej umowie wobec Zamawiającego jak również wobec osób trzecich, którym wyrządził szkodę.

§ 8

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować budynek 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z wykonywaniem umowy, zgodnie z przepisami ustawy 
z dn.  27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póź. zmianami).

§ 9

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat licząc od daty bezusterkowego odbioru, a w przypadku usterek od daty protokołu stwierdzającego ich usunięcie.

- Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, której obowiązywanie strony ustalają na okres 3 lat.

§ 10

Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi:

1.Dopuszcza się fakturowanie przejściowe za wykonane elementy robót nie częściej jednak niż 1 x w m-cu . Do faktury należy dołączyć protokół odbioru przejściowego.

Wysokość fakturowania przejściowego do 80 % wartości robót.

2.Faktura końcowa płatna po dokonanym pozytywnym odbiorze końcowym robót

ustala się termin zapłaty faktur 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

3.płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 11

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu przedmiotu umowy

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi na wykonane roboty, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Niezależnie od kar umownych Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zapłata kar z tytułu odstąpienia od umowy nie niweczy roszczeń Zamawiającego o pozostałe kary.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu

§ 13

1.  Poza wypadkami wynikającymi w treści tytułu XV K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w  interesie publicznym,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

2.  W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają

następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 14

Dokonanie cesji (przelewu) wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego

§ 15

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego, ustawy Prawo  zamówień publicznych , ustawy o odpadach

§ 17

Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez Niego upoważnionej.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego.

WYKONAWCA: 			 			                           ZAMAWIAJĄCY: