### Załącznik Nr 7

UMOWA NR …........./2011

Zawarta w dniu..................................  w  miejscowości Olszanica   pomiędzy:

Gminą Olszanica  zwaną w dalszej części  umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Pana Krzysztofa Zapałę

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Lucyny Weremińskiej

a

.............................................................................

.............................................................................

reprezentowanym przez:

.................................................................................

.................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania RRG. 271.3.2011.KM  zgodnie z postanowieniami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm)  o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „ Remont ciągu dróg gminnych Nr 118320 nr ewid. dz. 524, 593, 508 w m. Uherce Mineralne oraz remont drogi gminnej do cmentarza komunalnego nr ewid. dz. 862 w m. Olszanica”

obejmujący zakres robót zgodnie z przedmiarem robót oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót przekazanym oferentom, w tym również Wykonawcy przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z treścią umowy i zakresem robót wymienionym w § 1 ust. 1
 i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym również prawa budowlanego

3. Integralną częścią umowy są:  specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

§ 2.

Strony ustalają termin realizacji zamówienia  na 30 czerwca 2011 roku

r.

§ 3

- Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie 
z ofertą złożoną w przetargu, w kwocie ........................................ zł. brutto 
( słownie................................................................................................)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  
z realizacją  przedmiotu niniejszej umowy.

3. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy 
 w terminie do dnia ..................................................................................

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ......................................, który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126)

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ......................................................

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zapewnienie należytego ładu i porządku,

- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego robót, maszyn          i urządzeń,

- uporządkowanie budynku po zakończonych robotach,

- ubezpieczenie na swój koszt robót i urządzeń od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych,

- naprawienie na swój koszt szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

6.  zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, narzędzi, telefonu itp.

§ 6

Ponadto Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki:

1. Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych

- Na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą,

- Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych,

§ 7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszej umowie wobec Zamawiającego jak również wobec osób trzecich, którym wyrządził szkodę.

§ 8

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować budynek 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z wykonywaniem umowy, zgodnie z przepisami ustawy 
z dn.  27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póź. zmianami).

§ 9

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat licząc od daty bezusterkowego odbioru, a w przypadku usterek od daty protokołu stwierdzającego ich usunięcie.

- Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, której obowiązywanie strony ustalają na ………………….

§ 10

Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi:

- fakturą końcową, wystawioną po końcowym bezusterkowym odbiorze robót

- ustala się termin zapłaty faktury ……. dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

- płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 11

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu przedmiotu umowy

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi na wykonane roboty, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Niezależnie od kar umownych Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zapłata kar z tytułu odstąpienia od umowy nie niweczy roszczeń Zamawiającego o pozostałe kary.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu

§ 13

1.  Poza wypadkami wynikającymi w treści tytułu XV K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w  interesie publicznym,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

2.  W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają

następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 14

Dokonanie cesji (przelewu) wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego

§ 15

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego, ustawy Prawo  zamówień publicznych , ustawy o odpadach

§ 17

Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez Niego upoważnionej.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego.

WYKONAWCA: 			 			                           ZAMAWIAJĄCY: