Olszanica , dnia 19.05.2015 r.

……………………………………………

 ( pieczęć zamawiającego)

**ZAPYTANIE OFERETOWE**

**DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO**

Wójt Gminy Olszanica mając na uwadze art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz .U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania:

**Przedmiot zamówienia:**

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miejscowości Zwierzyń , Uherce Mineralne, Olszanica, Orelec, Stefkowa.

**Nazwa i adres zamawiającego:**

Gmina Olszanica , 38-722 Olszanica 81, NIP 6881246016.

e-mail gmina@olszanica.pl

**1.Określenie przedmiotu zamówienia:**

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Olszanica w zakresie:

- pakowania, załadunku, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia na składowisko

 odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych zalegających na nieruchomościach

 należących do osób fizycznych.

 Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest tj. płyt azbestowo cementowych

 ( płyty faliste, płyty małe „karo”) do załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około

 **1.423 m2 ( 21,34 Mg).** (podana ilość może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji

 właścicieli nieruchomości w trakcie realizacji umowy).

**Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym , w związku z realizacją zadania przy dofinansowaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości określający lokalizację i nazwisko właściciela posesji, z których będzie dokonany odbiór płyt azbestowo- cementowych. Termin wykonania prac Wykonawca ustali z każdym właścicielem nieruchomości indywidualnie.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu i właścicielowi nieruchomości po jednym egzemplarzu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadu od właściciela nieruchomości (protokół , który powinien zawierać imię i nazwisko osoby, od której odebrane są wyroby zawierające azbest , wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów ). oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego. Oświadczenie powinno zostać parafowane przez właścicieli nieruchomości.

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadu na składowisko, odpadów niebezpiecznych potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo).

**2**. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w

 tym zakresie.

**3. Termin realizacji zamówienia**:

Od podpisania umowy do dnia **30 września. 2015 r.**

**4. Kryteria oceny oferty: 100% cena brutto (*za odbiór 1 Mg płyt azbestowo cementowych wraz załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych ),***

**5. Opis sposobu przygotowania oferty.**

- zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferty muszą być

 złożone w formie pisemnej.

- wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do

 pisania, komputera lub ręcznie, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania

 oświadczenia woli.

- każda strona kserokopii dokumentów wymaganych w ofercie przez zamawiającego ma być

 potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania

 oferty.

 **6. Miejsce i termin złożenia ofert:**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie **do 29 maja 2015 r.**

listownie na adres:

**Urząd Gminy Olszanica**

**38-722 Olszanica 81**

lub osobiście w sekretariacie Zamawiającego **I piętro, pok. Nr 22.**

Na kopercie należy umieścić napis „ **Oferta na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Olszanica.”**

**7.Załączniki**

1. Formularz ofertowy ( załącznik Nr 1).
2. Istotne postanowienia umowy ( załącznik Nr 2).

 *Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego*

 **FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**

1. **Dane dotyczące Wykonawcy**:

Nazwa:…………………………………………………………………………………………..

Siedziba :………………………………………………………………………………………...

Adres poczty elektronicznej:…………………………………………………………………….

Numer telefonu………………………………………………………………………………….

Numer faksu……………………………………………………………………………………..

Numer REGON………………………………………………………………………………….

Numer NIP………………………………………………………………………………………

1. **Dane dotyczące Zamawiającego:**

Gmina Olszanica

Olszanica 81

38-722 Olszanica

Numer telefonu (13) 461 70 45

Nr faksu (13) 461 73 73

Adres poczty elektronicznej gmina@olszanica.pl

NIP- 6881246016

 Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszanica oferujemy wykonanie zamówienia tj.

**Odbiór wraz załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych 1 Mg - płyt azbestowo cementowych za poniższą kwotę :**

- cena netto za **1 Mg** ………………………………..……..………….…………………….zł.

( słownie: ………………………………………………..…………………………………....zł.

Stawka podatku VAT……………% wartość podatku VAT…………………………………zł.

- cena brutto za **1 Mg** …………………….…………. ………………………………………zł.

( słownie: ………………………….………………….…………………………………….….)

………………………… ………………………………………….

 (miejscowość i data ) (podpis i pieczęć Wykonawcy)

**Oświadczam, że:**

1. Posiadam aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających

 azbest ( kopię zezwolenia dołączam do oferty).

1. Posiadam ważną decyzje zatwierdzającą program gospodarki odpadami

niebezpiecznymi (kopie decyzji dołączam do oferty).

……………………………….. ………………………………………..

 (miejscowość i data ) (podpis i pieczęć Wykonawcy)

 *Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*

**UMOWA Nr ……………….**

zawarta dnia …………………….r. w Urzędzie Gminy w Olszanicy pomiędzy**:**

**Gminą Olszanica ,** z siedzibą w Olszanicy posiadającą , NIP 6881246016 reprezentowaną przez:

1. mgr inż. Krzysztofa Zapałę – Wójta Gminy Olszanica

zwaną dalej Zamawiającym:

a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Wykonawcą.

 § 1.

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Olszanica w zakresie:

- załadunku, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych zalęgających na nieruchomościach należących do osób fizycznych *w* ilości ok…**………………… Mg**).

2. Szczegółowy wykaz nieruchomości, na których czasowo złożono odpady, określone zostaną w wykazach będących załącznikami do niniejszej umowy.

3.Usługi wymienione w ust. 1 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2.

1.Obowiązki zamawiającego.:

Przekazanie wykazu nieruchomości wraz z nr. telefonów właścicieli nieruchomości.

Dokonanie odbioru wykonanych usług poprzez dostarczenie przez Wykonawcę

oświadczeń o poprawności wykonanych usług oraz karty przekazania odpadów na

składowisko.

2. Obowiązki wykonawcy:

 1)Prawidłowe wykonanie usług związanych z realizacją przedmiotu umowy

 zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi i innymi obowiązującymi

 przepisami.

2) Przygotowanie wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez

 zamawiającego przedmiotu umowy.

3) Przestrzeganie przepisów bhp przy zbieraniu odpadów niebezpiecznych.

4) Zapewnienie kadry i nadzoru nad wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

5) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

6) Utrzymanie porządku w czasie realizacji zamówienia.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

 - **rozpoczęcie: od daty zawarcia umowy dotacyjnej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.**

 **- zakończenie: 15 października 2015 r.**

2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w takim przypadku strony ustalą nowe terminy realizacji.

§ 4.

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe

 wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone

 protokołem odbioru końcowego.

2. Wykonawca w terminie do 3 dni przed dniem odbioru końcowego wykonania przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidło­wości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności karty przekazania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych, protokoły przyjęcie odpadu od właściciela nieruchomości.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 5.

1.Wartość usług zgodnie z przedstawioną ofertą cenową wynosi: wg ceny jednostkowej za załadunek, transport i unieszkodliwianie **1 Mg** odpadów : **…………………………… zł netto.** ( słownie: …………………………………….)

2. podwyższonej o podatek VAT w wysokości ………………………………….%.

- cena brutto **za 1 Mg** **………….. zł.** ( słownie: ……………………………………..).

3. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości **……………….. zł** brutto (słownie:………………..).Cena jednostkowa brutto za 1 Mg wynosi **…………………………….. zł.**

4. Wynagrodzenie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko wynagrodzenie za faktyczną ilość odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości i przekazanych na składowisko odpadów niebezpiecznych.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia.

7.Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1.

§ 6.

1.Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury wystawione po zrealizowaniu poszczególnych wykazów mieszkańców posiadających pryzmy odpadów zawierających azbest. Załącznikami do każdej faktury będą kwity wagowe, potwierdzone przez mieszkańców oświadczenia o poprawności wykonania usługi oraz karty odpadów.

2.Faktura będzie płatna w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.

§ 7.

1. Zamawiający może nałożyć karę umowną:

– za odstąpienie od umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego w

 wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

- za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu

 zamówienia w wysokości 4% wynagrodzenia umownego.

§ 8.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

 § 9.

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

a) Zamawiający:

 ………………………………………….tel.……………………………………….

b) Wykonawca:

 ………………………………………… . tel. ……………………………

c) Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego przedstawiciel będzie działał

 w granicach otrzymanego pełnomocnictwa.

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umo­wy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy miejscowo.

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowa­nie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jedno­brzmiących egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy 2 (dwa) egzemplarze dla zamawiającego.

 …………………………….. …………………………………………

 **Zamawiający: Wykonawca**: