Wzór umowy

zawarta w Olszanicy w dniu ………… roku pomiędzy:

Gminą Olszanica z siedzibą w Olszanicy 81, 38-722 Olszanica,  NIP 688 12 46 016, REGON 370440057

reprezentowaną przez:

Pana Krzysztofa Zapałę – Wójt Gminy Olszanica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Panią Lucynę Weremińską

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), 
ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ........../reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem ……, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

Oświadczenia Stron

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 
w wyniku zapytania ofertowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Dostawa wraz                                   z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym w miejscowości Wańkowa”.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z wymogami zapytania ofertowego a także na podstawie złożonej przez niego oferty, które stanowią integralną część umowy (załącznik nr 1 i załącznik nr 2).

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej obsługi serwisowej przez okres 5 lat zgodnie z wymogami producenta urządzeń.

- Obsługę serwisową wykonywać będzie wykwalifikowany personel Wykonawcy.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno - terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, oraz wykorzystując wyłącznie odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.

- W trakcie realizacji umowy (podczas montażu urządzeń), Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie Zamawiającego znajdującego się na terenie budynku.

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 sierpnia 2021r.

- Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

a/ okoliczności których nie można było przewidzieć

b/ z przyczyn zależnych od inwestora

c/ z powodu siły wyższej.

§ 4

- Strony  ustalają  że  obowiązującą  ich formą wynagrodzenia, zgodnie  z przedmiotem zamówienia oraz wybraną w trybie zapytania ofertowego ofertą wykonawcy  wynagrodzenie będzie w formie ryczałtu z podatkiem VAT w wysokości  …. %

- Ostateczna całkowita wartość robót budowlanych objętych niniejszą umową wynosi ………………………… zł brutto (słownie: ……………………………)

- Rozliczanie z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i protokolarnym odbiorze końcowym.

- Wartość wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej nie może być wyższa od wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ust. 2.

- Płatność za poprawnie wystawioną fakturę nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania  przez  Zamawiającego.

§ 5

    - Wykonawca  pisemnie zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji przedmiotu umowy i gotowość do odbioru końcowego.

    - Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru.

    - Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

    - Termin  gwarancji :

− 	roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat (od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego,

− 	panele fotowoltaiczne – minimum 10 lat na 90% wydajności oraz minimum 25 lat na 80% wydajności, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 10 lat,

− inwertery DC/AC i pozostały osprzęt instalacji minimum 10 lat gwarancji.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, czy też wadliwego wykonania, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku gdy, wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie   przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru              i obniżyć odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej wynagrodzenie Wykonawcy,

- w przypadku gdy, wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznacza się terminów ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 6

    - Wykonawca gwarantuje, że będące przedmiotem umowy urządzenia są oryginalne, fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych.

    - Wykonawca zapewni bezpłatną obsługę serwisową na okres 5-lat w czasie trwania gwarancji (czynności serwisowe wymagane gwarancją producenta).

    - Wykonawca zobowiązuje się do szybkiej reakcji na zgłoszenia o awarii urządzeń w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych.

    - Usunięcie awarii powinno być wykonane przez serwis Wykonawcy.

    - Awarie zgłaszane będą na numer telefonu .…………………… W przypadku niemożliwości telefonicznego zgłoszenia awarii, zgłoszenia dokonywane będą na e-mail: ………………………….. Data i godzina nadania faksu (maila) stanowić będzie moment przyjęcia zgłoszenia.

    - Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji urządzenia.

    - W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego, wskazanego przez Wykonawcę koszty dostarczenia uszkodzonego urządzenia do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji są po stronie Wykonawcy.

    - Do wykonania czynności serwisowych Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel, przeszkolony przez przedstawiciela producenta urządzeń, posiadający odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne lub certyfikat.

§ 7

1.  Strony  postanawiają  że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne .

2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Inwestorowi kary umowne:

a)  za  zwłokę  w  wykonaniu  określonych  w  umowie przedmiotów odbioru                                    w  wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki.

b)  za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmii za wady -  w  wys.  0,2%  wynagrodzenia  umownego za  każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)  za  spowodowanie  przerwy  w  realizacji  robót  z  przyczyn zależnych od wykonawcy w wys. 0,05% za każdy dzień przerwy,

d)  za  odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

e) zaplata kary umownej o której mowa w punkcie d) jest niezależna od zapłaty kar o których mowa w punktach a), b), c) ,

f) niniejsze kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego prawa dochodzenia ewentualnego odszkodowania za powstałe szkody na zasadach ogólnych w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej:

a)za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony;

b)z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)  w  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że  wykonanie  umowy  nie  leży w interesie publicznym czego nie można  było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy  w  tym  przypadku  może  nastąpić                                w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

c) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich  pomimo  wezwania  Inwestora  złożonego  na piśmie,

d) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż dwa tygodnie.

2.   Wykonawcy   przysługuje   prawo   odstąpienia  od  umowy  w szczególności, jeżeli: Zamawiający nie  wywiązuje  się  z  obowiązku płacenia faktur w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktury.

3.  Odstąpienie  od  umowy  winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem  nieważności  takiego  oświadczenia  i  powinno zawierać uzasadnienie.

4.  W razie odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w  terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

b) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony która odstąpiła od umowy

c)  Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów, konstrukcji lub urządzeń  które  nie  mogą  być  wykorzystane przez wykonawcę do realizacji  innych  robót  nie  objętych  niniejszą umową jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d)  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych   oraz   robót   zabezpieczających   jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które wykonawca nie odpowiada,

e) wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu  budowy  urządzenia  zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione

f)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do  zapłaty wynagrodzenia  za  roboty które  zostały  wykonane do  dnia odstąpienia, przyjęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu montażu.

§ 9

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót  Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację  wykonuje  się  poprzez  skierowanie  konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Inwestor ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia wykonawcy względnie nie  udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym mowa w pkt. 3 wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji przedmiotu umowy są polskie sądy powszechne.

§ 10

1. Umowę   niniejszą   sporządza  się  w  czterech  jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

- Zał. Nr 1 – zapytanie ofertowe

- Zał. nr 2 - oferta Wykonawcy

Zamawiający:								         Wykonawca:

# Footnotes

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.